生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称            山西利恒机动车检测有限公司

机动车检测中心建设项目

项目编号            2020-141021-74-03-003329

建设地点             曲沃县安居村南面300处

验收单位            山西利恒机动车检测有限公司

2022 年 03 月 21 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目 | 行业类别 | 检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 山西利恒机动车检测 有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 曲沃县行政审批服务管理局 曲行政审批（2021）12号，2021年3月13日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2020年6月至2022年3月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 山西卓东工程技术开发有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | \ |  |  |
| 水土保持施工单位 | 山西利恒机动车检测有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 山西利恒机动车检测有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 山西汾润水利科技服务有限公司 |  |  |

二、验收意见

20222年3月21日，山西利恒机动车检测有限公司在山西利恒机动车检测有限公司办公楼会议室召开了山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位山西汾润水利科技服务有限公司及相关监理人员等，会议成立了验收组(名单后附) 验收会议前，首先提交了《山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目水土保持监理总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组成员查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及监理的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目位于曲沃县安居村南面300处，晋阳大道北侧。工程建设任务主要为新建机动车检测中心建设项目。曲沃县发改局于2012年3月17日以项目代码：2020-141021-74-03-003329，为该企业出具《山西省企业投资项目备案证》。工程于2020年6月开工，2022年3月完工。 （二）水土保持方案批复情况 2021年3月13日，曲沃县行政审批服务管理局，出具《关于山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目水土保持方案表准予行政许可决定书》（曲行政审批（2021）12号）。同意该项目执行建设生产类项目一级防治标准；同意方案水土流失防治划分二个分区，即主体工程区、进厂道路区；基本同意各防治分区新增的水土流失防治措施；基本同意方案确定的水土保持工程实施进度安排。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 未单独进行水土保持初步设计和施工图设计 （四）验收报告编制情况和主要结论 2022年3月中旬，水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2022年3月编制完成《山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目水土保持水土保持设施验收报告》 水土保持设施验收结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了相关水土保持监理工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范的要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失防治和治理任务，水土流失防治达到了水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费、符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 运行期间，山西利恒机动车检测有限公司要进一步加强水土保持设施的管理和维护，保证水土保持功能的正常发挥。

三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 岳 瑞 | 山西利恒机动车检测有限公司 | 经 理 |  | 建 设 单 位 |
| 成 员 | 陈 磊 | 山西利恒机动车检测有限公司 | 总 工 |  |  |
|  | 周 帅 | 山西利恒机动车检测有限公司 | 环保科长 |  |  |
|  | 韩育宁 | 省级特邀专家 | 正 高 |  |  |
|  | 吴健峰 | 山西卓东工程技术开发有限公司 | 工程师 |  | 方案编制 单位 |
|  | 武钰林 | 山西汾润水利科技服务有限公司 | 工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 柴新福 | 山西利恒机动车检测有限公司 | 土建监理 |  | 监理 |
|  | 梁嘉壮 | 山西利恒机动车检测有限公司 | 副经理 |  | 施工 |