生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目

项目编号                  2105-141021-89-02-823387

建设地点                                          山西省临汾市曲沃县

验收单位             山西杭氧立恒气体有限公司

2023年3月14日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目 | 行业类别 | 生产建设类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（或主要投资方） | 山西杭氧立恒气体有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 由曲沃县行政审批服务局、曲行政审批【2022】27号文 2022年3月1日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2021年7月初开工建设，至2022年12月底完工，建设工期18个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 山西和清环保科技发展有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | / |  |  |
| 水土保持施工单位 | 山西大德华建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 山西杭氧立恒气体有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 山西清洋环境工程设计有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号），山西杭氧立恒气体有限公司于2023年3月24日在山西省曲沃县主持开展山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目验收工作。参加验收工作的有建设单位山西大德华建设工程有限公司、水土保持设施验收报告编制单位山西清洋环境工程设计有限公司、水保方案编制单位山西和清环保科技发展有限公司等单位代表，验收工作成立了专家组（名单附后）。 部分成员查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，形成验收意见如下： （一）项目概况 本项目位于山西杭氧立恒气体有限公司厂区内（拆除原有1#10000Nm³/h空分装置部分设施和6000Nm³/h空分装置空出场地建设本项目）。项目区中心点坐标为东经111°27′14.65″，北纬35°41'22.82"，项目东侧为宇晋路，项目西侧为山西杭氧立恒气体有限公司现有6.5万Nm³/h空分装置、南侧为公司现有1000Nm³/h空分装置、北侧为山西杭氧立恒气体有限公司现有控制楼和循环水池及泵房。山西杭氧立恒气体有限公司北侧为立恒大道、东侧为宇晋路。项目建设性质为新建，该项目建设工期为18个月，即从2021年7月初开工建设，至2022年12月底竣工。 （二）水土保持方案批复情况 2022年3月1日取得了由曲沃县行政审批服务局下发的曲行政审批【2022】27号文“关于山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目水土保持方案报告表的准予行政许可决定书”。基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价；基本同意对主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价与界定；基本同意项目建设区水土流失防治责任范围为1.0公顷；基本同意水土流失调查内容和方法。经调查预测，本项目建设可能造成水土流失总量9.78吨；同意本项目水土流失防治标准等级执行西北黄土高原区一级防治标准；基本同意水土流失防治措施体系和总体布局；基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 《山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目》经过专家技术审查，主体工程及相关的水土保持措施已实施完成，项目区内已达到了水土流失防治目标要求。因此山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目没有开展水土保持初步设计工作。 （四）水土保持监测情况 经测算：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；工程实施后，各项水土保持措施均超过预期的治理目标。其中水土流失治理度达100%，大于目标值93%；土壤流失控制比达1.0，等于目标值1.0；渣土防护率达96%大于目标值93%；林草植被恢复率100%，大于目标值95%；林草覆盖率0%，小于目标值23%；该项目全部硬化，未进行绿化，符合“《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）第四条中第（五）条：工业企业内部一般不得安排绿地”的要求，虽未达到指标要求，但水土保持效果未降低，满足水土保持要求，水土保持工程措施运行正常。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了水土保持作用，满足水土保持要求。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2023年3月，编制完成《山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目土保持设施验收报告》水土保持设施验收结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实水土保持措施，措施布局可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范的要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失防治和治理任务，水土流失防治达到了水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费、符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 工程运行期间，山西杭氧立恒气体有限公司34000Nm³/h空分改造项目目要进一步加强水土保持设施的管理和维护，保证水土保持功能的正常发挥。